**Documento Postmortem.**

Nuestro proyecto fue desarrollado para modelar el software de un banco cuya sede tiene un gran flujo de personas. Durante el transcurso del proyecto tuvimos varias errores y problemas que nos retrasaron y de alguna manera, no nos permitió desarrollar lo mejor posible nuestro proyecto.

Nuestros errores como equipo fueron los siguientes:

* Falta de conocimiento en los temas: Perdimos casi una semana tratando de entender los temas que habíamos visto en clase, esto nos retraso bastante a la hora de empezar a realizar nuestro análisis e implementación del código.
* Mal manejo de tiempo: A pesar de que teníamos muchas clases y algunos estábamos terminando exámenes parciales. A veces abusamos del manejo de nuestro tiempo cuando estábamos libres.
* Falta de comunicación: Nuestra comunicación como equipo fue muy mala. No supimos en ocasiones lograr una buena comunicación fluida y muchos de nosotros no lográbamos explicarnos de la mejor manera para el desarrollo del proyecto.
* Mala administración de las tareas: Como equipo, no supimos asignar de manera apropiada las tareas que le correspondían a cada uno, por esto, algunos estábamos trabajando de manera individual en una tarea y no recibíamos retroalimentación alguna como equipo ni tampoco sabíamos el progreso del compañero.
* El uso de nuevas herramientas: Decidimos usar una herramienta de la cual, solo una persona de nuestro grupo sabia usar. Esto nos retraso un poco porque además de los temas de clase que estábamos tratando de entender, también estábamos buscando documentación o material para aprender a usar esta herramienta.